TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 1

Tuần 1: Khảo sát đề tài và chuẩn bị môi trường phát triển

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bảo Trung
Mã số sinh viên: 170124487
Lớp: DK24TTC5
Đề tài: Website bán linh kiện điện tử - ASP.NET Core MVC

1. Mục tiêu thực hiện

Xác định yêu cầu cơ bản của đề tài website bán linh kiện điện tử.

Tìm hiểu kiến trúc ASP.NET Core MVC, Entity Framework Core và SQL Server.

Cài đặt môi trường lập trình và tạo cấu trúc project ban đầu.

2. Nội dung công việc đã thực hiện

Phân tích yêu cầu đề tài, xác định hai nhóm chức năng chính gồm khu vực người dùng và khu vực quản trị.

Tìm hiểu mô hình MVC, cách tổ chức thư mục Controllers, Models, Views, Areas và Data trong dự án ASP.NET Core MVC.

Cài đặt Visual Studio 2022, SQL Server, SQL Server Management Studio và các thành phần cần thiết để phát triển hệ thống.

Tạo project ban đầu với tên electronic-shop-asp và kiểm tra chương trình chạy thành công.

Xây dựng cấu trúc dữ liệu sơ bộ cho các đối tượng chính như Category, Product, Customer, Cart, Order và OrderDetail.

Thiết kế định hướng giao diện tổng quát cho trang chủ, trang sản phẩm, giỏ hàng và khu vực quản trị.

3. Kết quả đạt được

Đã hình thành định hướng tổng thể cho đồ án và phạm vi chức năng cần thực hiện.

Môi trường phát triển đã được cài đặt đầy đủ và project khởi tạo thành công.

Đã xác định được các bảng dữ liệu chính làm cơ sở cho các tuần tiếp theo.

4. Khó khăn, vướng mắc

Ban đầu còn lúng túng trong việc tổ chức cấu trúc project và cách tách khu vực Admin riêng.

Chưa nắm chắc mối quan hệ giữa các bảng dữ liệu nên cần tiếp tục hoàn thiện ở tuần sau.

5. Kế hoạch tuần tiếp theo

Thiết kế cơ sở dữ liệu chi tiết hơn.

Xây dựng model, DbContext và thực hiện migration tạo cơ sở dữ liệu.

Triển khai các chức năng hiển thị danh mục và sản phẩm cơ bản.