TRƯỜNG ĐẠI HỌC TRÀ VINH
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

BÁO CÁO TIẾN ĐỘ TUẦN 2

Tuần 2: Thiết kế cơ sở dữ liệu và xây dựng chức năng hiển thị sản phẩm

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Bảo Trung
Mã số sinh viên: 170124487
Lớp: DK24TTC5
Đề tài: Website bán linh kiện điện tử - ASP.NET Core MVC

1. Mục tiêu thực hiện

Hoàn thiện mô hình dữ liệu cho hệ thống.

Kết nối dự án với SQL Server.

Xây dựng các chức năng hiển thị danh mục và sản phẩm cho người dùng.

2. Nội dung công việc đã thực hiện

Thiết kế các model gồm Category, Product, Customer, Cart, Order và OrderDetail.

Tạo lớp DbContext để quản lý kết nối và thao tác dữ liệu với Entity Framework Core.

Cấu hình chuỗi kết nối trong appsettings.json để liên kết với cơ sở dữ liệu SQL Server.

Thực hiện migration và cập nhật cơ sở dữ liệu ban đầu.

Thêm dữ liệu mẫu cho danh mục và sản phẩm để phục vụ quá trình kiểm thử giao diện.

Xây dựng chức năng hiển thị danh sách sản phẩm trên trang chủ và trang shop.

Xây dựng chức năng xem chi tiết sản phẩm.

Triển khai lọc sản phẩm theo danh mục và chức năng tìm kiếm theo tên sản phẩm.

3. Kết quả đạt được

Cơ sở dữ liệu đã được khởi tạo thành công và liên kết ổn định với hệ thống.

Người dùng đã có thể xem danh sách sản phẩm, xem chi tiết và tìm kiếm sản phẩm.

Dữ liệu mẫu bước đầu hỗ trợ tốt cho quá trình kiểm thử.

4. Khó khăn, vướng mắc

Cần điều chỉnh lại một số kiểu dữ liệu và ràng buộc trong model để phù hợp hơn với dữ liệu thực tế.

Giao diện hiển thị sản phẩm vẫn còn đơn giản, cần cải thiện thêm về bố cục và trải nghiệm sử dụng.

5. Kế hoạch tuần tiếp theo

Xây dựng chức năng đăng ký, đăng nhập và quản lý thông tin người dùng.

Triển khai giỏ hàng và danh sách yêu thích.

Hoàn thiện thêm phần giao diện phía người dùng.